盐城港集团财务共享中心一期项目

招 标 文 件

招　标　人：江苏盐城港控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

招标代理机构:江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司（盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日  期：2021年2月5日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款及格式	33

第五章 招标需求	52

第六章 投标文件格式	61

第一章 招标公告

盐城港集团财务共享中心一期项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目盐城港集团财务共享中心一期项目已由上级部门批准实施，招标人为 江苏盐城港控股集团有限公司，招标项目资金来自自筹、已落实，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围及标段划分：盐城港集团财务共享中心一期项目的实施，包括本项目软件的咨询服务、设计、开发、优化、采购、供应、运输、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金等所有相关伴随服务及内容，具体内容及要求详见清单及项目需求。本项目为一个标段，标的额约170万元。

2.2交货或服务地点：江苏盐城港控股集团有限公司。

2.3交货期：本项目所有系统均须在2021年3月31日前上线完成。项目开工时间为招标人出具开工通知书为准。

2.4质量标准：中标方需完成系统的需求分析、方案设计、实施方案，在招标方所在地的部署实施，软件须满足本项目需求且通过招标人验收。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4投标人主要资格条件：

3.4.1投标人类型：投标人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的供应商。投标人须具备独立的企业信息化系统软件咨询、开发及实施能力，能够独立承担信息化软硬件实施工作。

3.4.2投标人近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；或虽有违反法律法规行为、被依法取消投标资格但期限已满的；或因招标投标活动中有违法违规等不良行为的、被招标投标管理部门公示限制但限制期限已满的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

3.4.3投标人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续3个月已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年4-6月养老保险均在本单位缴纳）。

3.4.4 信誉要求：

(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。
    (2)招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。
    (3)投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。
    (4)投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
   (5)投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
  (6)投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.5本次招标招标人一律不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

3.6投标人有串标、弄虚作假行为的，投标保证金不退。

3.7符合相关法律、法规规定的其他要求。

4. 评标办法

本项目评标定标办法采用“综合评估法”， 资格审查方法采用“资格后审”，具体详见招标文件。

5. 投标保证金

本项目投标保证金为人民币3万元

投标保证金采用现金方式，招标人不接受其他担保方式。

注：现金须用信封或封袋密封完好，并加盖投标单位公章。

投标截止时间前各投标人将投标保证金交招标人核验，未提供投标保证金的，招标人有权拒绝接收投标文件。

一般未中标人的投标保证金在中标公示结束后3日内退还给投标人，中标人的投标保证金在签订合同后予以退还。

6.招标文件的获取

6.1获取时间：2021年 2月 5 日至 2021年 2 月 7  日。

6.2获取方式： 本公告发布后凡具备上述主要资格条件的投标申请人自行在江苏盐城港控股集团有限公司官网下载，网址为：“https://www.jsycport.com/”

6.3招标文件每套售价 800 元，由投标人开标前向招标代理机构以现金形式缴纳。

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2 月9日15:00时，开标地点：华邦东厦1717会议室 。

该条如有变更，将以“补充答疑”形式通知投标人。

7.2逾期送达的投标文件将予以拒收。

8.联系方式

联系人：柏部长                        联系电话：15189359900

招标人联系人：朱先生　　　　　　　　　联系电话：18252215090

招标代理机构联系人：陈妮娜      　　　联系电话：15189318517

2021年 2月5日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：江苏盐城港控股集团有限公司 地 址：盐城市城南新区华邦东厦17楼 联系人：柏部长 电 话：15189359900 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名 称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 地 址：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司城南分公司（地址：盐城市人民南路国际创投中心南楼3A06室）。 联系人：陈妮娜 电 话：15189318517 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 盐城港集团财务共享中心一期项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100%。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围及标段划分 | 盐城港集团财务共享中心一期项目的实施，包括本项目软件的咨询服务、设计、开发、优化、采购、供应、运输、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金等所有相关伴随服务及内容，具体内容及要求详见清单及项目需求。本项目为一个标段，标的额约170万元。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 本项目所有系统均须在2021年3月31日前上线完成。项目开工时间为招标人出具开工通知书为准。 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 江苏盐城港控股集团有限公司 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 中标方需完成系统的需求分析、方案设计、实施方案，在招标方所在地的部署实施，软件须满足本项目项目需求且通过招标人验收 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.6.1 | 分包 | 不允许 □允 许，分包内容要求：/； 分包金额要求：/； 对分包人的资质要求：/。 |
| 1.7.1 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.7.2 | 偏差 | □不允许 允 许，偏离范围：正偏离； 最高项数：/。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 修改答疑澄清文件等。 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间1日前 |
|  |  | 形 式：书面形式 |
| 2.2.3 | 招标人澄清招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足1日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 招标文件澄清及修改 | 将以e-mail形式发送给所有投标人。 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件 | 时 间：投标截止时间前，距投标时间不足1日的，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 投标截止时间1日前 |
| 3.1.1 | 资质文件原件 | 按要求提供。 |
| 3.2.1 | 招标控制价 | 本项目招标控制价为人民币172.00万元，招标人不接受高于此招标控制价的投标报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人出现下列情况之一的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。 （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件； （2）中标人无正当理由拒绝签订合同； （3）中标人弄虚作假骗取中标，其他投标虚假、恶意投诉或反映，干扰招投标活动的； （4）招标人保留对中标人考察的权利，如在实地考察过程中发现中标人投标时提供的相关材料、证明等与考察结果不符，存在弄虚作假情况的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时已完工程量不予结算。 |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允 许. |
| 3.6.1 | 投标文件数量 | 正 本：1份 副 本：4份 |
| 3.7.1 | 投标文件装订要求 | □合 册：合册装订，按资质文件、商务文件、技术文件顺序合成一册装订。 分 册：分册装订，按资质文件、商务文件、技术文件分别装订成册。 |
| 4.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时 间：2021年2月9日15时00分（北京时间，下同）； 地 点：华邦东厦1717会议室。 |
| 4.2 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是，退还安排： |
| 4.3 | 其他拒收（退回）投标文件情形 | 开标现场法定代表人或委托代理人未出示本人有效二代身份证原件（不含临时身份证） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时 间：同投标截止时间 地 点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 是否要求投标人派员出席开标现场 | □否 ☑是 法定代表人或委托代理人出席并出示本人有效二代身份证原件（不含临时身份证） |
| 6.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 □是; 评标委员会推荐1名中标候选人. /. |
| 7.1 | 履约保证金 | 形 式：银行转账、电汇、网汇等。 金 额：中标价的10%，由中标人在签订合同前汇转至招标人指定帐户），验收合格后无息退还。 |
| 8.1 | 差额履约担保 | ☑否 □是 形 式：银行转账、电汇、网汇等。 金 额： |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的供货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。现场的联系方式见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 分包

1.10.1 本项目不接受任何形式的转包及分包。

### 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求 ；

（6）投标文件格式 ；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料 。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以e-mail形式发送给所有投标人。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，招标澄清或答疑文件或补充通知公布网站：请具备主要资格条件的潜在投标人到江苏盐城港控股集团有限公司官网自行下载，如因未能获取答疑而导致无法正常投标的一切情况由投标人自行负责。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等。

（1）资质文件应包括：

投标人投标时须提供：

1.加盖投标人公章的营业执照（副本）复印件。

2. 投标人须提供通过“信用中国”、“信用江苏”网站（www.creditchina.gov.cn、http://credit.jiangsu.gov.cn/）渠道查询的信用记录报告的网上打印件并加盖投标人公章

注：上述文件均应装订成册（份数详见投标人须知前附表相关约定），并装入封袋密封。

（2）商务文件应包括：

①授权委托书；

②法定代表人身份证明；

③投标函；

④投标人基本情况表；

⑤诚信投标承诺书；

⑥工程量清单报价表；

⑦招标文件及评标办法要求提供的其他资料、售后服务及培训、方案等。

注：上述商务文件均应装订成册（份数详见投标人须知前附表相关约定），并装入封袋密封。

（3）技术文件应包括如下内容：

1.技术方案。

技术方案至少应当包含以下内容:

（1）系统设计方案

（2）项目功能方案

（3）项目实施方案

（4）系统软件平台方案

注：技术方案应采用无标志方式，标书制作统一采用A4样式,封面统一使用招标人提供的封面样式，详见附件，文本正文内不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按废标处理。

上述技术文件均应装订成册（份数详见投标人须知前附表相关约定），并装入封袋密封。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人根据现场实际情况、招标人提供的工程量清单、项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、工程量清单中确定的所有内容。投标人应充分考虑为完成上述内容及进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：包括本项目软件的咨询服务、设计、开发、优化、采购、供应、运输、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金等所有相关伴随服务及内容，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

3.2.2根据招标文件内容由各投标人依照市场行情、自身综合实力、管理水平等各项因素自主确定不低于成本的投标报价。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则招标人将拒绝超过招标控制价的投标报价。招标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价以综合单价为准，不接受折扣价，漏报项按照综合单价为零计算（在合同中也按此计算）。

3.2.5本项目报价为按全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）报价，投标人根据招标人提供的清单报全费用综合单价和总价。结算方式为固定总价，除招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标总价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前缴纳给招标人。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（3）被管理部门处罚不予退还的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章 投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应按以下要求进行密封：资质文件、商务文件合并包装、技术文件（无标识）单独密封包装，并在外封套上加盖投标人公章。

4.1.2 投标文件的封套应按以下要求进行标记：清楚地标记资质和商务文件、技术文件字样，并写明项目名称和投标人名称。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

4.4.4其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内；

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（4）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物清单中的清单数量或规格不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（16）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

依法必须招标的项目在评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新招标。

7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上公示中标候选人，公示期不少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.4中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在与招标公告相同的发布媒介上公示。

### 7.5 履约保证金

7.5.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6.4 招标人和中标人应执规定合同文本，具体要求见投标人须知前附表。

8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.2.2款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

9. 需要补充的其他内容

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 |  |  |
| 资格评审 | 投标人须提供 | 1.加盖投标人公章的营业执照（副本）复印件。 2. 投标人须提供通过“信用中国”、“信用江苏”网站（www.creditchina.gov.cn、http://credit.jiangsu.gov.cn/）渠道查询的信用记录报告的网上打印件并加盖投标人公章 |
| 符合性 评审 | 投标人名称 | 与相关证书一致（如企业更名，提供有效证明材料，视同一致） |
|  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件签署规定，正本投标材料中关于法定代表人、委托代理人及投标人的签署和章印必须直接签署、盖章，不得复印使用。 |
|  | 投标文件组成及格式 | 符合招标文件规定。 |
|  | 投标报价 | 报价唯一、不低于成本、不高于招标控制价。 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件规定。 |
|  | 交货期或工期 | 符合招标文件规定。 |
|  | 质量要求 | 符合招标文件规定。 |
|  | 标书有效性 | 不存在“投标人须知6.5无效标书条款”的情形。 |
| 详细评审 |  |  |
| 评审因素 |  | 评审标准 |
| 投标报价（25分） |  | A值的确定（若有效投标文件小于5家时，取所有有效投标文件的评标价算术平均值为 A值；若有效投标文件大于或等于5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A值。 评标基准价 =A （1）有效投标人的投标报价与评标基准价相等的，得基本分25分。 （2）有效投标人的投标报价高于评标基准价的，每高1%扣减0.3分，并从25分起扣，扣完为止，不足1％按插入法计算。 （3）有效投标人的投标报价低于评标基准价的，每低1%扣减0.2分，并从25分起扣，扣完为止，不足1％按插入法计算。 |
| 技术方案 评审（20分） | 1、系统设计方案：对业务系统需求理解清晰，设计思路是否科学、合理，设计功能是否满足盐城港集团财务信息化项目建设工作的需要；内容完善且具体的得4-5分，基本完善的得2-4分，不完善或未做出安排的得0-2分，满分5分。 2、项目功能方案：按功能模块需求清单提供原型设计、软件界面和功能规划，和扩展性；内容完善且具体的得4-5分，基本完善的得2-4分，不完善或未做出安排的得0-2分，满分5分。 3、项目实施方案：项目进度管理、项目实施过程管理、项目文档提交管理等内容的合理性、完整性。提出的实施方案架构合理，业务流程清晰，技术可行性充分，项目实施的整体风险可控；内容完善且具体的得4-5分，基本完善的得2-4分，不完善或未做出安排的得0-2分，满分5分。 4、系统软件平台方案完整性评价：根据投标文件中对总体集成工作的设计方案，考察对项目的设计是否合理，基础软件与应用软件的总体方案、集成是否完整。内容完善且具体的得4-5分，基本完善的得2-4分，不完善或未做出安排的得0-2分，满分5分。 |  |
| 售后服务及培训（8分） | （1） 免费维保方案（区间0-2分） 投标人提供免费维护服务内容包括且不限于：使用指导，对系统进行必须的修订和微调，对系统隐含的错误进行纠正，新版本的升级；维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。投标人须对上述方案进行书面承诺。评标委员会对各投标人递交的以上所有响应内容进行评审打分。 （2）项目免费维保期限 （3分） 满足项目免费维保期限要求且承诺免费维保增加一年的得3分，不承诺不得分（投标人须提供书面承诺并盖投标人公章原件）。 （3）培训(区间2-3分) 中标人必须向采购方针对不同的培训对象(管理者、各级最终用户和系统管理员等相关人员)提供免费理论培训和现场培训，评标委员会对培训计划（包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师、课程体系、培训方法和考核方法等）完整性、合理性、预期效果进行打分。 |  |
| 商务评审 （ 28分） | 投标人具有软件研发体系认证，CMMI认证级别为5级的得3分，4级的得2分，3级及以下的得1分，没有不得分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】。 |  |
|  | 投标人需提供由信用评估机构出具且在有效期范围内的信用等级证书，AAA级的得2分；AA级及以下得1分。没有不得分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】。 |  |
|  | 投标人具有有效期内的二级及以上ITSS云计算SaaS服务能力认证证书得3分，三级得2分，四级得1分，无认定不得分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 |  |
|  | 投标人具有有效期内的ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书的各得1分,最多得2分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 |  |
|  | 投标人提供与本次招标内容相关的软件产品著作权（涉及财务、资金、银企直联），提供一个得1分，最高5分，不提供不得分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 |  |
|  | 投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书,达到CS4及以上得3分,CS3得2分, CS2及以下得1分。最高得3分，不提供不得分。【提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 |  |
|  | 投标人需提供2018年以来合同金额在100万元及以上的类似业绩证明（需包含财务、资金）,提供一个得2分,最高10分,不提供不得分。（列好业绩证明清单，提供合同复印件并加盖公章） |  |
| 项目团队组成情况（9分） | 1）项目经理（本项目拟派项目负责人）具有PMP证书和信息系统项目管理师证书的有1个加1分。本项最多加2分。【提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 2）项目经理（本项目拟派项目负责人）2018年以来以项目负责人身份承接过合同金额在100万元及以上的类似项目业绩，有1个加1分，本项最多加2分。【提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 3) 项目总监具有CPA或高级会计师证书的得1分，本项最高得1分。【提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分】 3）项目组成人员中含有项目总监、项目经理、实施工程师、开发经理，配备齐全得4分，少一个扣一分，扣完为止。（须提供项目组团队人员清单、个人简历、学历证书、以及投标单位社保证明，相关人员提供材料不齐全则扣除相应分值） |  |
| 项目负责人系统演示及述标（10分） | 项目负责人系统演示及述标（打分区间0-10分，项目负责人不参加演示述标不得分） 1.1系统演示 投标人需按照招标文件的需求，进行系统演示，时长不得超过10分钟。 1.2述标 （1）陈述的总体要求： a.投标人需将方案制作成PPT,投标人先根据PPT文件对各自方案进行陈述（不得超过10分钟），评标委员会可对其技术方案提出相应问题（5分钟）提问。 b.投标人的陈述应简明精炼的反映出本项目的规划设计、实施路径、服务及保障等内容。 c.在陈述过程中，投标人不能补充提交响应文件以外的资料，评标委员会不接收任何响应文件以外的资料。 （2）陈述语言：陈述人需流畅地使用中文进行陈述。 （3）陈述顺序：按投标人汇报抽签的顺序，逐一进行。 （4）陈述注意事项：方案陈述时，评标委员会不对陈述人的提问进行任何回答或解释说明，但可对陈述人提出陈述要求或要求解释相关问题。 |  |

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

2 评审标准

2.1 初步评审标准

资格及符合性评审标准：（见评标办法前附表）

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1投标报价：（见评标办法前附表）

2.2.2技术方案：（见评标办法前附表）

2.2.3售后服务及培训：（见评标办法前附表）

2.2.4商务评审：（见评标办法前附表）

2.2.5项目团队组成情况（见评标办法前附表）

2.2.6项目负责人系统演示及述标（见评标办法前附表）

3 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件做出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据，不替补其他投标人报价参与A值计算。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4通用评标规则

4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式做出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市公共资源交易中心评标区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

第四章   合同条款及格式

项目名称：盐城港集团财务共享中心一期项目

甲方：（买方）江苏盐城港控股集团有限公司

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据本项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：盐城港集团财务共享中心一期项目的实施，包括本项目软件的咨询服务、设计、开发、优化、采购、供应、运输、安装、调试（含试运行）、培训、维护、售前、售后、税金等所有相关伴随服务及内容，具体内容及要求详见清单及项目需求。

1.2 交货期

交货期：本项目所有系统均须在2021年3月31日前上线完成。项目开工时间为招标人出具开工通知书为准。

1.3本项目项目负责人为       ，联系电话：     。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币_______元（小写金额：________元）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供清单、项目需求及合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 付款方式及结算

- 3.1付款方式

（1）本项目签订合同后7个工作日预付合同价的20%（       万元）

（2）系统上线且经甲方验收合格后付至合同价的60%（       万元）；

（3）项目审计完成后付至合同价的90%（       万元）；

（4）余款售后服务期满后付清（售后服务期从验收合格之日开始计算）（以上付款进度，无任何利息补偿）。

每次付款前乙方提供相应金额的增值税发票。

3.2结算

（1）工程结算价=合同总价±招标人或合同约定允许调整的费用。除了招标人或合同约定允许调整的费用外，其余一律不予调整。本项目风险费已由承包人在投标报价中予以考虑，结算时不单独计风险费。

（2）合同价为完成工程量清单及招标项目需求的所有价格体现，乙方所交的服务和方案不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收或要求乙方重新编制方案及重新开发、调整，所发生的费用由乙方自行承担。中标价不作任何调整。

（3）投标报价中有该项工程量，但实际工作中经甲方调整无该工作内容，将取消该项工程量的报价，对结算价款进行调减。

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。履约保证金在合同有效期截止后并完全履行合同，经验收确认后，甲方将履约保证金无息退还给乙方。

八、转包或分包

8.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2本项目不允许转包或分包、如出现此行为，甲方有权给予终止合同，同时乙方应承担合同金额30%的违约金。

九、监管责任

为保证乙方受托为甲方所从事的服务活动符合相关法律法规、标准和技术规范要求，甲方对委托范围内的事项有权进行现场检查及质量控制活动，乙方应无条件配合。

十、安全责任

乙方在受托为甲方从事服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。由此产的人身意外伤害和发生的费用甲方不承担责任。

十一、保密责任

乙方对甲方委托事项范围的活动和数据负有保密责任，涉及他方的应保守其商业和技术机密。甲方在进行现场检查及质量控制活动过程中，对涉及乙方及他方的商业和技术机密负有保密责任。

十二、质量保证及售后服务

12.1 系统启动后，中标方应对运行情况及使用情况密切跟踪，并组成相应的服务保障小组对系统运行情况提供日常维护，及时排除故障，以保证系统的健康运行。

需提供7*24小时售后服务和技术支持。

需指定专人负责技术支持，人员要具有丰富的技术支持经验。

确保技术支持响应的及时性，应在24小时内到达现场解决问题。

中标厂商应提供2年免费售后技术服务。

12.2免费服务期内一切费用包含在项目开发费用内，即费用包含在本次招标范围内。系统框架调整，可双方另行协调。

12.3免费服务期内，在系统基础框架内的维护、升级等任何调整不另行增加任何费用。

12.4乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

12.5乙方提供的服务出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担任何费用。

十四、甲方双方责任及义务：

14.1乙方不得向第三方提供资料，泄露相关数据、资料的，承担违约金为合同价的10%（     万元）。

14.2在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：协调项目的进度。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

14.3甲方的责任和义务：

（1）甲方提供开展业务必要的相关资料和业务咨询，保障乙方顺利开展信息安全服务工作。

(2)甲方按照合同要求按时按量付给乙方合作费用。

14.4乙方的责任和义务：

（1）在合同履行期间，乙方负责对运行情况及使用情况密切跟踪，并组成相应的服务保障小组对系统运行情况提供日常维护，及时排除故障，以保证系统的健康运行。

（2）乙方工作人员要求有很高的纪律性和自觉性，严格遵守采购单位管理规章。中途不得随意更换工作人员，特殊情况下发生更换的，应提前一个月向甲方申请，经甲方考察评估同意后方可进行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方承担全部赔偿责任。

15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按合同价每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期5个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价20%的违约金以及承担包括但不限于因乙方违约行为而发生的律师费、诉讼费、保全保险费、差旅费、鉴定费等费用，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方所交的服务和方案不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收或要求乙方重新编制方案及重新开发、调整，所发生的费用由乙方自行承担。乙方拒绝调整的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执俩份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

- 第五章 项目需求

## 项目概述

    - 总体目标

盐城港集团信息化建设总体目标是从集团战略出发，围绕集团未来建设的健康发展和精细化管理，打造集约化与效率化管控，优化全集团范围资源配置。

整体实施推进策略主要考虑集团对各种不同类别信息化建设需求的紧迫性，兼顾下属企业不同性质（现状）及管理需求不同，构筑以财务为主线的各项业务功能串联的业财一体化平台。

系统建设的指导原则确定为：“统筹规划、分步实施、整体完备、持续改进”。

坚持从实际出发，整体规划，分期实施。企业信息化发展分四个档次，由低到高依次为：分工契约化、流程程序化、信息表格化、资源最优化，是一项很大的系统工程，因此，要在整体规划的基础上，确定信息化建设的阶段性目标，逐步实施。集团的信息化建设应要结合实际，根据集团的发展需要，选择符合本集团实际的开发方法和策略，构造适合企业发展的信息系统，既不能太超前，更不能落后，以免造成浪费，达不到预期目的。稳步推进招标人信息化系统建设。

基于统一的信息平台和信息管理系统，搭建符合招标人集团管理特点的集团管控模式，提升集团对战略、人、财、物的管控能力,有效发挥集团的资源整合能力。加强总部对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策, 提供对投资业务决策的支持。

要实现招标人“纵向两级管控、横向业务贯通”的管理目标，解决目前存在的问题与不足，应从三个方面考虑：

1.落实集团管控一体化平台系统项目建设。本次信息化建设是集团整体信息化的第一步，是对原有信息化系统的补充和完善，通过本次建设夯实招标人集团信息化基础。

2.为集团集中管控落地提供保障。通过建设集团化的业务系统，帮助集团领导从总部层面了解下属单位各个业务的情况，促进集团从财务管控向运营管控转变。

3.整合集团多个业务系统，形成决策合力。通过整合集团现有业务系统，打通“信息孤岛”，整合价值链上的数据形成一套数据中心，并对数据的深层次挖掘和分析，帮助集团决策层、管理层从整体上掌握，并对其进行深入分析和作出客观准确的决策。

围绕“以实现企业数字化转型，实现集团对下属公司动态、实时监管”的智慧盐城港目标核心，建立“纵向两级管控、横向业务贯通”的管理信息系统。本期建设内容具体包括：财务管理系统、资金管理系统。

  - 项目功能要求

    - 集团财务管理

      - 总账

总账系统应能满足招标单位财务集中管理的需要，根据统一核算制度、统一会计科目体系的设置原则，满足跨单位实时查询的需要，全面、实时、总括地反映企业的经营状况，并支持多种账表查询，具有表、账、证联查功能。除提供凭证处理、账薄查询打印、总账过账、期末结账等基本功能外，还提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核。

系统能够支持多会计科目体系，满足盐城港集团下属各分子公司不同会计核算的要求。

系统功能必须包括：要求具有账户初始化功能；支持同一科目的多币种核算；支持统一制定科目设置规则，要经过严格的授权才能对科目的设置进行修改、新增、删除等操作；支持同一科目可以设置多种辅助核算的功能；具有离线客户端产品模块，确保在网络不畅的情况下也能进行日常账务处理工作；支持基础设置下发或引用的功能，包括会计科目、客户、供应商以及转账凭证定义等；要求以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、凭证检查、凭证修改、凭证审核、凭证过账及凭证查询等；在凭证填制界面，支持科目、辅助核算等设置；要求支持凭证附件电子图片的保存、传递和查询；实现往来业务核销，精确计算账龄；要求自动完成汇兑损益以及其他损益科目的结转，允许任意设置转账凭证；要求提供公司之间的对账功能，并保证数据的一致性；要求提供财务并账功能，并可实现各公司往来业务的自动抵消；要求能够通过先进的网络技术对异地数据快速、实时、安全的查询和处理；支持企业跨单位查询和汇总各类账表，并受权限的限制；多种账簿报表查询及统计分析功能，应提供远程穿透式查询，满足上级单位对下属单位从表到账到证的查询和管控；各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和输出，并提供账簿打印方案（包括目录和页码等）；可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Excel、TXT、HTML等；支持凭证按期间导出导入的功能。

      - 辅助

辅助管理能提供辅助业务核算的查询分析功能。须包含但不限于产品、专项核算、部门的余额表、二维余额表、三栏账、多栏账以及收入支出明细表。科目能够按照不同的要求设定多种辅助核算或者核算的组合，如部门、项目、人员、往来单位等。

系统功能必须包括：能够对任意余额表、三栏帐、多栏帐进行查询，提供账表的查询和打印功能，并能够从账表逐层查询到会计凭证；

能够按任意汇总依据分析余额构成：能进行但不限于按往来地区、类别、单位、部门等进行任意汇总；须能够实时查询和监控；须能够进行部门自定义属性的查询分析；须能够提供任意余额表、三栏账、多栏账等功能

      - 往来管理

往来管理能提供实现对应收应付款项全方位的管理，并针对客户和供应商进行往来管理的应收应付管理，提供完成往来核销业务，还能够随时查询客户欠款、应付情况与账龄分析和预测，提供信用额度预警控制与分析功能，并且还能够综合客户的应收应付，反映客户往来款项的真实情况。

系统功能必须包括：能够通过往来账单据自动生成总账凭证能够提供往来账与总账的对账功能，保证往来系统与总账的一致性能够对账龄分析进行灵活自定义，包括但不限于分析的项目、分析的区间等，并且能够准确地对各类应收款项进行账龄分析，适时输出账龄分析表

能够对某一时间段的帐龄分析：能够按某一时间范围来分析往来款项的帐龄；能够对客户往来和供应商往来进行明细管理；能够设置多个项目核销规则；分析往来单位未核销的余额构成；与公司业务系统实现全面对接；进行即时核销与事后核销结合；实现内部交易协同；提供实现账龄分析；提供实现客户信用分析；提供坏账处理；提供往来对账管理。

      - 固定资产

系统应满足集团各级单位财务部门按新会计准则要求核算固定资产,包括固定资产的增减、内部调拨、计提折旧、资产评估、计提减值准备、出售、转让、报废处理等。满足制作固定资产卡片，按月反映固定资产的增减变动情况，并输出相应的增减变动明细账，同时输出一些设备管理相关的报表和账簿。

系统功能必须包括：实现固定资产的日常核算和管理功能，完成固定资产增减、变动等审批程序及账务处理，提供条件查询及结果汇总的功能；可以对固定资产进行跨单位的业务审批、查询和统计；固定资产系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产、财务、业务管理体系；要求提供灵活的自定义功能，如：类别、卡片信息、折旧方法、卡片编码规则、固定资产报表格式等；应能够记录和查询固定资产的状况,例如是否闲置/准备处置/抵押/出租等。如已被抵押，要求能自动计提折旧，并生成凭证；要求能根据固定资产的变动生成记账凭证；对提足折旧的固定资产提供提示和限制计提折旧的功能；固定资产卡片和账簿能够反映固定资产减值准备的情况；能够按税法计提折旧并保存历史数据的功能；要求根据用户输入的多种并存条件输出满足要求的固定资产报表；按照组织结构层次实现分级汇总功能；提供本系统与总账系统的核对功能；账表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。

      - 报表系统

报表系统除了能完成数据运算、图形、打印等电子表格的功能外，系统还应支持跨工作表取数的功能，同时支持与excel报表的数据交换。

系统功能必须包括：能够生成多种账务报表，能够满足会计准则、内部管理的需要，并具有强大的自定义功能，可根据城建集团特定要求自定义从财务科目余额中取数的报表；支持远程报表格式的制作，要求操作风格与电子表格相似；要求实现多系统共用；要求实现跨账套取数、跨数据库系统取数；要求公式设置简便，支持多种函数，可以从总账、明细账、辅助账及凭证取数，并提供跨年度取数，操作简便；要求报表格式选择性下发，报表数据有权限限制；要求提供报表审核功能，包括表内审核及表间审核；要求提供灵活的报表查询功能，并支持从表到账到证的穿透式查询功能；要求提供报表格式及数据修改功能，但必须有严格的权限控制；报表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。

      - 合并报表

合并报表系统应能满足组织机构随时发生变化的需要，系统满足取数、审核、汇总、抵消等基本功能。能够支持包含法人口径与管理口径不同口径下的合并报表的出具。

系统功能必须包括：要求能完成一般的报表汇总、合并等工作；要求按照我国的会计报表准则预设合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等报表项目及标准报表格式，并可修改格式或数据；要求允许自定义所需的报表，并在授权范围内可对已有的报表格式和数据进行修改；所有报表的合并既可以用最底层单位的报表作为原始数据，又可以用合并后的中间报表数据作为原始数据；要求系统公式设置简便，提供函数自定义功能及支持多种函数；能实现逐级合并和整体合并的处理；能自动生成合并抵消分录；能自动生成合并报表工作底稿；要求保留审计调整前后的报表数据；要求能够灵活查询报表数据，并实现报表的溯源查询，可以追溯到凭证和附件；报表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。能够按照企业的要求定制各种报表，和对接国资委久其报表数据的功能。

    - 资金管理

通过资金管理规范处理全集团日常资金业务，通过资金核算反映监督全集团资金业务运作通过资金管控把各单位内部的日常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化。

同时利用信息技术搭建银企直联平台，将外部的商业银行网点作为企业集团内部资金管理体系的外延，最终向集团管理层提供全面、实时有效的资金管理数据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率，节约交易成本，产生规模效益。

本次要求在系统中进行资金归集，在集团层面建立资金池，实现成员单位资金的实时归集。

支持多种资金管理模式：能根据行业及管理要求灵活配置，并支持模式间的随时变更。

      - 账户管理

账户开销户管理，能提供结算中心内部账户、外部银行账户的开户、销户、冻结、解冻、封户和启封功能，实现账户全流程管理。能够实现直连账户和非直连账户的集中管理。

      - 资金结算

资金结算包括内部结算、外部结算，上划下拨，资金调度，企业结算、存款及协议管理及贷款、票据等其他业务入账。实现从成员企业——资金中心——外部银行的不落地结算体系。

满足多种资金管理模式的需求

包含监控模式、统收统支、统收分支、收支两条线、限额集中、比例集中、子账户零余额、现金池、财务公司代理支付等。

支持企业的各类结算业务，以业务流程为主线，以账户为核心进行处理

内部结算：处理集团内成员单位之间的内部结算业务，支持由付款单位、或者收款单位两种发起方式的业务处理。结算中心内部复核确认后，直接进行双方内部账户的入账处理，方便快捷，且不产生未达账项和结算费用。

外部结算：处理外部收款和付款业务。对外收款业务则支持和手工录入或者通过银企直连自动读入收款信息进行内部账户入账处理；付款业务经企业申请、集团审批和预算控制后，由结算中心将指令发送银行，银行自动将资金先下拨然后再完成对外付款

企业结算：对于未纳入集团进行集中管理的银行账户，各成员企业可以通过集团搭建的银企直连平台，实现自身银行账户的收支业务处理。

对整个集团资金的集中统一管理，提高资金的周转率，减少资金占用

划拨业务：进行资金上划和下拨业务处理，收入的上划支持自动上划和手动上划两种方式，而资金下拨则可以根据资金预算和资金计划进行下拨，并支持预算外特殊业务的临时资金下拨。从上划到账登记、审核，上划付款录入、审核，资金下拨单录入、处理、到账登记、审核各环节进行管理。

资金调度：结算中心根据各银行总账户资金头寸和未来用款需求进行总账户之间的资金调拨业务处理。存款及协议管理:管理定期、通知、协定存款和相应的限额、透支、划拨协议的管理，可进行定期存款的提前支取、到期支取、自动转存、到期预警业务处理。

管理内部存款、协议审核、终止、到期提示、协议利率变更等。

体现资金的价格体系，对各种存款进行利息计算

强化利率的基础性作用，提供了基准利率管理，分为银行基准利率和内部基准利率。贷款可参照基准利率，实现了利率的浮动，基准利率变更的同时可驱动合同利率同步变更。

灵活的记息方式，满足内部和银行的利息计算。

提供利息管理功能，如息单结转、单据打印等。

集成预算和资金计划、头寸管理，做到事前、事中的控制和事后分析

支持资金结算业务额度受预算与资金计划的多角度控制。

实时掌握集团资金头寸和资金往来具体情况。实施监控资金存量、资金流向实时控制。

建立统一的资金预算管理体系，资金预算编制、上报、审批、考核、分析应全过程通过程序实现控制，资金预算采用灵活的编制及下拨的方式。集团资金管理中心对下属资金中心及成员单位的资金项目实现预算控制。

支持各类统计查询，包括各类账户信息、明细账、变动信息；各类单据查询，收付单据、存款单及息单查询等等。

实现多行银企直联，实现资金的高效结算、清算，提高资金运转效率

银行对账。通过银企直连方便的实现集团内银行账户的自动对账或手工对账。

账户头寸管理与银行同步。

      - 柜台核算

资金中心后端资金核算系统，主要进行资金账户的账务处理、结账管理、活期计息、结算费用分摊、银行对账等，并辅之以基本的结算凭证查询。

- 账务处理，支持手工账务处理、账户清零结转。

- 结账管理。对结算凭证记账、进行日清处理。

- 计息管理。对账户利息进行计算、息单结转及账户虚拟计息。

- 费用分摊。支持费率定义、费用账户设置。对费用进行分摊计算、费用划收和费用明细查询。

- 支持银行对账业务。包括配置表、余额表调节初始、银行对账、余额表调节管理、对符分录查询、余额调节表查询。

      - 内部网银

可以实现成员单位直接通过内部网银平台提供的窗口办理各项业务，为成员单位提供一站式的资金业务办理平台；支持成员单位的账户管理工作，满足成员单位向资金中心提起账户开户申请、账 户变动申请；支持向资金中心提交结算业务申请，包括付款、委托收款、内转收付款等，支持内外部贷款、放款、还款、展期、担保申请及虚拟计息，支持企业对外收付结算业务。同时支持有自主资金、票据管理的内部单位，可以通过系统完成相应完整的业务处理。

      - 资金监控

对集团关键资金业务和整体运营情况进行及时汇总分析，包括但不限于：

（1）银行资金头寸实时查询

对整个集团所有单位在所有银行资金头寸的实时查询和反映；

系统提供账户日均余额分析、单位日均余额分析、利息测算、资金集中度分析等分析功能。

（2）大额付款监控

对大额款项支付业务进行及时跟踪与监控

（3）资金流量监管

定期生成领导需要的现金流量报表，反映现金流量、流向、存量是否异常。

（3）资金执行监管

定期生成资金预算、集团授信等执行情况表，反映执行差异。

      - 资金查询分析

要求实现集团各级领导实时查询各个单位资金详细信息，并根据需要设置查询条件，查询集团公司及各个单位的综合资金业务状况，并根据设置的分析展现模式，提供各种图形化的业务展示。

      - 银企直联

系统通过平台化的银行直连平台实现与外部多家银行的实时交互。实现账户的查询功能，包含但不限于账户余额、交易明细等银行开放的功能；账户的实时监控功能，包含但不限于大额支付、收款方监控等方式；实现资金瞬时归集与下划功能，包含但不限于定时、定额、自动和手动等方式；付款指令查询，包含但不限于付款指令状态和日志等。支持与企业其他相关业务系统的应用集成。

本期项目要求与5家银行实现银企直连,后续根据盐城港集团资金管理的需求增加与其他商业银行的银企直连业务。对于不开通银企直连的银行提供非银企直连余额导入功能。

      - 移动应用

支持资金系统相关业务移动端审批，资金系统相关报表移动端查询分析。

  - 技术平台要求

    - 技术架构要求

- 系统服务端应支持部署在主流操作系统如 UNIX、Linux或Windows Server 2008以上版本的服务器上，客户端应用应支持Windows7.0、IE8以上客户端电脑上使用。

- 系统应支持大并发用户正常使用，可支持不受限制的注册用户，可部署在不受限制数量的客户端之上。

- 系统采用三层结构：要求采用开放架构及标准的 “界面层－业务逻辑层－数据访问层”三层次结构。

- 系统架构应支持互联网应用，可以通过浏览器、绿色客户端等方式使用。系统的维护和版本更新应只限于在系统服务器上进行。

- 系统应满足集团化应用，支持不同层级的分支机构，并在同一套系统内能确保其数据的独立性。

- 系统应具备门户化的功能，应具备与其他业务系统如流程、消息提醒、数据处理等方面的整合能力。

- 系统的数据库采用Oracle、SQL server等主流关系数据库。

- 采用B/S架构，使用JAVA、.NET、C#等主流开发语言，保证系统安装部署简便、运行稳定；

- 系统支持快速便捷部署到云端的设计，支持公有云、私有云、混合云的部署模式。

    - 系统管理要求

系统管理：实现对整个系统、系统软件和应用软件的管理及维护。

用户管理：系统需具有基本的“账号/密码”验证方式，同时也能够支持USBkey的验证方式。对不同的用户给予不同的登录和使用权限，以保证系统中数据的可靠性及安全性。

系统维护：系统应具有高可维护性，系统维护的各种操作如安装、数据库建立、数据库参数调整等方面是简易的，软件的操作性应具有亲和性，应以人为本。

    - 日志管理

系统具有完整、可追溯的日志记录；

系统日志中能够记录诸如人员、日期、时间、IP地址、功能模块、操作内容等内容；

系统日志的管理同样受制于系统权限控制，除系统管理员或指定的人员以外，其他用户不能访问日志信息。

    - 系统安全要求

系统应具有安全且完善的日常数据备份与数据恢复方案，可保证数据恢复的完整性、准确性和一致性要求。

在建设过程中，需按信息安全等级保护安全建设的相关要求进行建设，确保系统的安全性。

  - 实施服务要求

- （1）项目范围

| 组织范围 | 本次系统实施范围包括盐城港集团本部及其全资和控股下属单位 |
| --- | --- |
| 业务范围 | 财务管理、资金管理 |
| 部署方式 | 本地化部署 |
| 系统版本要求 | 投标人所投产品应为最新版本 |
| 并发要求 | 财务和资金模块合计不少于120个并发 |

- （2）实施周期要求

本项目所有系统均须在2021年3月31日前上线完成。项目开工时间为招标人出具开工通知书为准。

- （3）用户文档及记录要求

在提交软件产品的同时应及时提交最新版本的产品说明书、培训手册、维护手册等；

应对实施过程中产生的相关记录和文件进行管理，包括会议纪要，实施计划、实施情况和维护记录等，部分记录和文件应提供给用户。

- （4）培训服务要求

投标人应根据实施计划、规模等情况，提出详细的培训方案，要列出培训课程、培训内容、达到的目标、培训对象和时间等。

培训应包括系统验证阶段培训、系统实施阶段培训至少各一次，培训地点一般为招标方办公场所。

系统验证阶段培训:进行系统操作流程、流程各模块功能、数据初始化的培训。

系统实施阶段培训:进行实施方法、实施步骤的项目实施小组全员培训；进行系统权限、用户管理、模块分配等系统管理员培训；进行功能模块最终用户培训操作培训；培训后，安排上机的实际操作，根据上机操作的情况，对操作存在问题的人员进行补充性的培训，必须保证所有受培人员能够掌握相关培训知识。

- （5）项目实施要求

1）实施团队：投标人应根据项目规模组织项目实施团队，项目经理必须由具有同类行业的实施经验；

2）实施方法：投标人应根据类似项目的经验和项目的要求，并以软件工程管理为基础，提出科学可行的实施方法；

3）实施计划：根据工程的目标、范围和现有条件，列出实施计划，并列出相关阶段所具备的条件；

4）保密要求：投标人应和用户签订保密协议，投标人应提出相应管理措施，确保保密协议能够有效落实。对于项目实施关键人员的变更应提前通知用户，并说明人员调整原因。

- （6）项目验收要求

中标方需完成系统的需求分析、方案设计、实施方案，在招标方所在地的部署实施，最终完成系统验收。

软件经中标方实施上线试运行，招标方组织预验收，按要求提供软件及配套文档，并完成软件安装部署。

系统交付正式运行，招标方组织验收，按要求提供软件及配套文档。

- （7）售后服务要求

系统启动后，中标方应对运行情况及使用情况密切跟踪，并组成相应的服务保障小组对系统运行情况提供日常维护，及时排除故障，以保证系统的健康运行。

需提供7*24小时售后服务和技术支持。

需指定专人负责技术支持，人员要具有丰富的技术支持经验。

确保技术支持响应的及时性，应在24小时内到达现场解决问题。

中标厂商应提供2年免费售后技术服务。

第六章  投标文件格式

目     录

1.授权委托书

2.法定代表人身份证明

3.投标函

4. 投标人基本情况表

5.诚信投标承诺书

6.工程量清单报价表

- 一、文件封袋格式（投标时自行删除此行）

盐城港集团财务共享中心一期项目

投 标 文 件

（         文件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年    月     日

## 格式1.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

投  标  人：                            （盖章）

法定代表人：                            （签章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

格式2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖章）

年        月        日

格式3. 投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了                             （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                    （¥           ）的投标总报价，响应本项目招标文件要求的供货期及售后服务期，并满足你方对总体进度的要求，同时我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．我方保证本项目质量符合招标文件中项目需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的项目负责人。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．我方承诺，本项目免费质量保修期为      年。

8．我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归你方所有。

9．                        （其他补充说明）。

投标人(盖章)：

法定代表人（签章）：

日 期：

格式4.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：        年      月      日

技术方案封面格式（投标时自行删除此行）

本

盐城港集团财务共享中心一期项目

技 术 方 案

- 商务及资质文件封面格式（投标时自行删除此行）

本

盐城港集团财务共享中心一期项目

投 标 文 件

（         文件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：     年    月     日

格式6.

诚信投标承诺书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（招 标 人）：

我代表                                   （投标人）自愿参加                （招标项目名称）的投标和按规定交纳投标保证金       万元，保证严格遵守招投标有关法律法规和盐城市的相关规定，并郑重承诺：

（一）本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，没有弄虚作假；

（二）不组织、不参与串标围标，没有出借或挂靠资质等违法违规行为；

（三）拟派的投标项目组成员符合法律法规和盐城市的相关规定及招标文件的约定。中标后，绝不违法分包、转包，中标项目负责人及项目组成员常驻施工现场；

（四）本单位如有涉及招标投标方面投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标人可以不予受理；

（五）遵守相关法律、法规、规章和有关文件的规定。

如果出现违反上述承诺内容的行为，本人及本公司愿意接受招标人的任何处罚，并自动放弃所缴纳的投标保证金。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：        年      月      日

格式7. 工程量清单报价表

详见附件